План-график

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

по Акционерному обществу «Калиновский химический завод»

на 2017г.

| № п/п | Вид оборудования | Вид ремонта | Срок исполнения (указать планируемый месяц) | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМ-1800 | текущий | июнь | 20.06.17 | 30.06.17 |
| 2 | Трансформатор ТМ-1800 | текущий | июнь | 20.06.17 | 30.06.17 |
| 3 | Трансформатор ТМН-4000/35 | текущий | май | 18.05.17 | 25.05.17 |
| 4 | Разъединитель линейный РЛНД-2 | текущий | июнь | 05.06.17 | 15.06.17 |
| 5 | Разрядники | текущий | июнь | 13.06.17 | 16.06.17 |

Главный энергетик  /С.В.Козырчиков/